Cahier de Recette CaptElec
________________________________________________________________________________

Historique des révisions
Version	Date	Description des évolutions
1.0	08/11/2021	Création de la machine virtuelle sous environnement Linux, simulation de données avec NodeRED vers Grafana, menu de navigation en PHP permettant d’accéder aux graphiques des données simulées sur Grafana
2.0	18/11/2021	Restitution des plans 3D de l’IUT et des plans des étages, découpe de ces images en format SVG qui devient le nouveau menu (SVG non cliquables, en cours de développement
2.1	29/11/2021	Acquisition du capteur qui envoie des données sur le protocole LoraWann, grâce au personnel de l’IUT et à notre superviseur. Modification du flux NodeRED qui règle les écarts des données réelles et simulées. SVGs cliquables et personnalisables : le nouveau menu est fonctionnel
2.2	05/12/2021	Mise en place d’un onglet « Paramètres », permettant de permuter entre le un menu « tableau » type V1, avec le menu « images ». Ajout de l’option « changement de couleurs du thème ».
2.3	15/12/2021	Mise en production de la VM sur les serveurs de l’IUT, accès possible à captelec sur n’importe quelle machine avec l’URL : / captelec.iut-blagnac.fr
2.4	18/01/2022	Dernière version, récupération des données du capteur vers notre site. Ajout du mode « data » utilisant les dernières données de la base de données pour afficher les salles sous un gradué de couleur allant de vert au rouge en fonction d’une faible ou forte consommation. Un onglet est aussi présent dans ce mode, contenant le dernier relevé d’une salle lorsque l’utilisateur clique dessus.

Sommaire

# 1. INTRODUCTION
________________________________________________________________________________
## 1.1 Avant propos

Ce projet et ce document ont été développé par les étudiants de deuxième année de	DUT Informatique de l’Institut Universitaire Technologique de Blagnac, Université Jean	Jaurès Toulouse dans le cadre d’un projet tuteuré. Les étudiants en charge sont Axel	BACRIE (chef de projet), Nathan CHAUGIER, Théo CHAVES et William TOUZANI.
## 1.2 Objet
Notre projet est une preuve de concept d’un tableau de bord visant à observer et	monitorer la consommation électrique de l’IUT de Blagnac. Ce document spécifie	l’ensemble des cas de test du tableau de bord. Ces tests sont présentés à partir du chapitre 6.
## 1.3 Responsabilités
Les responsables de ce document sont les membres de l’équipe de test, soit du projet.
# 2. DOCUMENTS APPLICABLES ET DE RÉFÉRENCE
________________________________________________________________________________
## 2.1 Documents de référence
[DT] Documentation Technique
[DU] Documentation Utilisateur du projet CaptElec

# 3. TERMINOLOGIE
________________________________________________________________________________

## 3.1 Glossaire
La terminologie est conforme aux documents applicables et de référence mentionnés	au chapitre 2
## 3.2 Acronymes et abréviations
IUT	Institut Universitaire Technologique
VM	Machine virtuelle
SVG	Scalable Vector Graphics
CT	Cas de Test
CU	Cas d’Utilisitation

# 4. PRÉ-REQUIS
________________________________________________________________________________
- L’exécution des cas de test spécifiés au chapitre suivant requiert :
- Les éléments du logiciel spécifiés au paragraphe 4.1
- L’environnement de test tel que spécifié dans le paragraphe 4.2
- Le personnel en charge de l’exécution effective de tests spécifiés dans le paragraphe 4.3
- Des fiches d’anomalies vierges
## 4.1 Éléments à tester
Le tableau ci-dessous liste les éléments à tester. La dernière colonne doit être complétée manuellement avec l’identification effective des éléments testés.

Identificateur	Description/Titre	Référence/Version
Site web	captelec.iut-blagnac.fr	Version Finale

## 4.2 Environnement de test
Le tableau ci-dessous décrit la configuration de test requise. La dernière colonne doit être complétée manuellement avec l’identification effective des éléments de configurations testés.

Identificateur	Description/Titre	Nom
<PC>	Personnal Computer	/
<USRAC>	Compte Utilisateur	admin

## 4.3 Équipe de test
Le tableau ci-dessous présente les ressources en charge d’exécuter les tests. Il doit être complété manuellement avec l’identification effective des personnes concernées.

Identificateur	Fonctions/Organisation	Nom et signature
<PERS-CHEF>	Chef Testeur	Théo CHAVES
<PERS-TEST>	Testeur	Patricia STOLF

# 5. CAS DE TEST POUR LES CU
________________________________________________________________________________
## 5.1 Sécurité
### 5.1.1 S’authentifier
Cas de test	CT-CU-01
Titre	S’authentifier
Objectif	Vérifier l’identification des utilisateurs
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	captelec.iut-blagnac.fr
Environnement spécifique	Ouvrir Firefox

Procédure de test		CT-CU-01
Pré-requis		Aucun
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Démarrer le site internet		Une interface d’authentification s’affiche	OK
2	Saisir l’identifiant et le mot passe puis cliquer sur Valider (identifiant : « user », mot de passe : « PTUTgpB »		Une nouvelle page s’affiche avec le menu des bâtiments	OK
3	Saisir un identifiant / mot de passe invalide puis cliquer sur Valider		Un message d’erreur s’affiche sur l’interface d’authentification	OK
4	Saisir aucun identifiant / mot de passe puis cliquer sur Valider		Rien ne se passe	OK

Rapport de test
Pré-requis	Aucun
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

CT-CU-01 id1 :

CT-CU-01 id2 :

CT-CU-01 id3 :

CT-CU-01 id4 :

### 5.1.2 Protection de la Base de Données

Cas de test	CT-CU-02
Titre	Protection de la Base de Données
Objectif	Impossibilité d’accéder à la base de l’extérieur
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	NodeRED, InfluxDB
Environnement spécifique	NodeRED ou InfluxDB

Procédure de test		CT-CU-02
Pré-requis		Aucun
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Démarrer NodeRED pour tenter de modifier le flux		Une interface d’authentification s’affiche (identifiant / mot de passe)	OK
2	Tenter d’accéder à la base via un navigateur sur le port 3000		Les requêtes sont impossibles	OK

Rapport de test
Pré-requis	Aucun
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

### 5.1.3 Protection de Grafana

Cas de test	CT-CU-03
Titre	Protection de Grafana
Objectif	Impossibilité d’accéder aux données de Grafana depuis l’extérieur
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	captelec.iut-blagnac.fr:3000
Environnement spécifique	Lancer le lien sur n’importe quelle machine hors le serveur

Procédure de test		CT-CU-03
Pré-requis		Aucun
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Cliquer sur le lien ou le rentrer en copier-coller sur un navigateur		Une interface d’authentification s’affiche (identifiant / mot de passe)	OK
2	Interface d’authentification (identifiant / mot de passe)		Lors d’un mot de passe incorrect, ou d’un clic sur Login sans remplir les champs, un message d’erreur s’affiche	OK

Rapport de test
Pré-requis	Aucun
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

CT-CU-03 id1 :

CT-CU-03 id2 :

## 5.2 Fonctionnel
### 5.2.1 Accéder aux données de la consommation électrique des salles du Bâtiments B sous forme graphiques avec une interface complète et facile à prendre en main
Cas de test	CT-CU-04
Titre	Accéder aux données de la consommation électrique des salles du / Bâtiments B sous forme de graphe avec une interface complète et facile à prendre en main
Objectif	Arriver sur la page Grafana d’une salle et observer à la consommation
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=menu
Environnement spécifique	Lancer le site sur Firefox après l’authentification

Procédure de test		CT-CU-04
Pré-requis		Accès au site après l’authentification
Initialisation		Aucun
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Tableaux (ou SVGs) des salles du bâtiment B et de l’étage sélectionnés auparavant		Lors de la sélection d’une salle, une page Grafana s’ouvre avec le dernier relevé de consommation de la salle, sa moyenne de consommation sur les 2000 derniers relevés, un graphique illustrant la consommation et un historique des 10 derniers relevés	OK
2	Page Grafana d’une salle sélectionnée auparavant		Après avoir sélectionner une page dans le menu déroulant des salles, une page Grafana s’ouvre avec le dernier relevé de consommation de la salle, sa moyenne de consommation sur les 2000 derniers relevés, un graphique illustrant la consommation et un historique des 10 derniers relevés	OK

Rapport de test
Pré-requis	L’application lancée est Firefox, accès au site après l’authentification
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

CT-CU-04 id1 :

CT-CU-04 id2 :

### 5.2.2 Visualisation des salles de l’IUT sur un plan 2D et interaction possibles avec elles
Cas de test	CT-CU-05
Titre	Visualisation des salles de l’IUT sur un plan 2D et interaction / possibles avec elles
Objectif	Changement de couleur de la salle sous le curseur et accès aux / données de consommation
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=menu&bat=Batiment_B&etg=Premier%20Etage
Environnement spécifique	Lancer le site sur Firefox après l’authentification et après / la sélection du menu « Images »

Procédure de test		CT-CU-05
Pré-requis		Être authentifié
Initialisation		Aucune
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	SVG des salles du bâtiment B et / de l’étage sélectionnés auparavant		Lors d’un clic sur une salle, une page Grafana s’ouvre avec le dernier relevé de consommation de la salle, sa moyenne de consommation sur les 2000 derniers relevés, un graphique illustrant la consommation et un historique des 10 derniers relevés	OK
2	SVG des salles du bâtiment B et / de l’étage sélectionné auparavant		Lors du passage de la souris sur une salle, celle-ci se démarque grâce à un changement de couleur.	OK

Rapport de test
Pré-requis	Être authentifié
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

CT-CU-05 id1 :

CT-CU-05 id2 :

### 5.2.3 Accès aux données par le biais des principaux navigateurs
Cas de test	CT-CU-06
Titre	Accès aux données par le biais des principaux navigateurs
Objectif	Accéder au site sur n’importe quel navigateur
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=menu
Environnement spécifique	Lancer un navigateur au choix

Procédure de test		CT-CU-06
Pré-requis		Aucun
Initialisation		Aucune
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Page d’accueil de Microsoft Edge		La page d’authentification du site s’ouvre. La navigation est possible	OK
2	Page d’accueil de Mozilla Firefox			OK
3	Page d’accueil de Google Chrome			OK

Rapport de Test
Pré-requis	Aucun
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement / FA émises : Aucune

CT-CU-06 id1 :

CT-CU-06 id2 :

CT-CU-06 id3 :

### 5.2.4 Consultation de l’historique de consommation électrique jour par jour et choix de son encadrement par date
Cas de test	CT-CU-07
Titre	Consultation de l’historique de consommation électrique jour par jour
Objectif
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr:3000/d/Z1v-Sk57k/consulter-une-salle?orgId=1&refresh=10s&var-Salle=B_103
Environnement spécifique	Lancer le navigateur Firefox

Procédure de test		CT-CU-07
Pré-requis		Être sur une page grafana d’une salle après l’authentification
Initialisation		S’authentifier
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	une page Grafana s’ouvre avec le dernier relevé de consommation de la salle, sa moyenne de consommation sur les 2000 derniers relevés, un graphique illustrant ces deux données et un historique des 10 derniers relevés		Lorsque nous cliquons sur un onglet sur l’historique de consommation, nous pouvons choisir un intervalle de temps de celui-ci (10 derniers relevés par défaut)	OK

Rapport de Test
Pré-requis	Être sur une page grafana d’une salle après l’authentification
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Tout fonctionne parfaitement, thème sombre qui dérange / Correction : Thème clair sur Grafana

CT-CU-07 id1 :

### 5.2.5 Visualisation de la consommation des salles par code couleur
Cas de test	CT-CU-08
Titre	Visualisation de la consommation des salles par code couleur
Objectif
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=menu&bat=Batiment_B&etg=Premier%20Etage
Environnement spécifique	Lancer le navigateur Firefox

Procédure de test		CT-CU-08
Pré-requis		Lancer Firefox, cliquer sur le bouton mode pour être en mode « data » / être authentifié
Initialisation		Aucune
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Menu sous format SVG des salles sur un étage sélectionné en mode data		Des couleurs varies du vert au rouge en fonction d’une forte consommation électrique ou non, un panel affichant le dernier relevé de la salle sélectionnée est aussi présent	OK

Rapport de Test
Pré-requis	Lancer Firefox, cliquer sur le bouton mode pour être en mode « data » / être authentifié
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Excellent
Commentaires : Couleurs pas parfaites, accès aux graphiques peu intuitif

CT-CU-08 id1 :

## 5.3 Optionnel
### 5.3.1 Intégration facile de nouveaux Capteurs
Cas de test	CT-CU-09
Titre	Intégration facile de nouveaux capteurs
Objectif	Intégrer un capteur de température ou de présence directement sur le / site avec un accès admin
Spécification de test
FUNC	Test non-fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=sett
Environnement spécifique	Firefox

Procédure de test		CT-CU-09
Pré-requis		Lancer Firefox et cliquer sur le lien, être authentifié
Initialisation		Clic sur « nouveau capteur »
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Flux NodeRED alimentant Grafana et la DB		Les données réceptionnées par le nouveau capteur alimentent la DB et Grafana pour un graphique sans données simulées	PAS OK
2	Formulaire sur le site avec les informations nécessaires du capteurs		Interface de validation du capteur si les données sont excactes, et les données réceptionnées par le capteur alimentent la DB et Grafana pour un graphique sans données simulées	PAS OK

Rapport de Test
Pré-requis	Lancer Firefox et cliquer sur le lien, être authentifié
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Faible
Commentaires : Le test n’est pas fonctionnel, il s’agissait d’un concept additionnel si le temps nous le permettait. Ces onglets n’existent pas. Il est cependant possible d’ajouter un capteur manuellement dans le code.

### 5.3.2 Choix du style de graphe utilisé pour visualiser les données

Cas de test	CT-CU-10
Titre	Choix du style de graphe utilisé pour visualiser les données
Objectif
Spécification de test
FUNC	Test fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr:3000/d/Z1v-Sk57k/consulter-une-salle?orgId=1&refresh=10s&var-Salle=B_102
Environnement spécifique	Lancer Firefox et cliquer sur le lien

Procédure de test		CT-CU-10
Pré-requis		Être authentifié
Initialisation		Aucune
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Page grafana de la consommation électrique d’une salle		Après avoir sélectionné de manière simple et rapide le graphe voulu, les données sont affichées dans ce nouveau graphe	PAS OK

Rapport de Test
Pré-requis	Être authentifié
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Moyen
Commentaires : Grafana permet de choisir directement ces diagrammes, l’utilisateur peut le faire de lui même. Il faut cependant entrer les requêtes dans chaque diagramme. Le test n’est donc pas fonctionnel, il s’agissait d’un concept additionnel si le temps nous le permettait. / FA émises :

### 5.3.3 Être averti avec une notification automatique lors d’une consommation inhabituelle
Cas de test	CT-CU-11
Titre	Être averti avec une notification automatique lors d’une consommation / inhabituelle
Objectif	Recevoir une notification Mail, messages
Spécification de test
FUNC	Test non-fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	Telegram sur smartphone ou Mail
Environnement spécifique	Boîte mail personnelle, smartphone avec Telegram

Procédure de test		CT-CU-11
Pré-requis		Aucun
Initialisation		Consommation électrique trop forte
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Channel Telegram avec un Bot		Lors d’une consommation électrique trop élevée dans une salle, le bot enverra directement un message avec le relevé de consommation, l’heure du relevé, la salle et le Bâtiment.	PAS OK
2	Boîte mail			PAS OK

Rapport de Test
Pré-requis	Aucun
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Faible
Commentaires : Le test n’est pas fonctionnel, il s’agissait d’un concept additionnel si le temps nous le permettait / FA émises : Aucune

### 5.3.4 Accès aux données de la consommation électrique de toutes les salles de l’enceinte de l’IUT
Cas de test	CT-CU-12
Titre	Accès aux données de la consommation électrique de toutes les salles / de l’enceinte de l’IUT
Objectif
Spécification de test
FUNC	Test non-fonctionnel
Éléments à tester
Exécutable	http://captelec.iut-blagnac.fr/index.php/?route=menu
Environnement spécifique	Lancer Firefox

Pré-requis		Lancer Firefox et être authentifié
Initialisation		Aucune
id	Données d’entrée		Comportement attendu	OK ?
1	Tableau (ou SVG) de tous les bâtiments de l’établissement affichés		Le menu contient tous les bâtiments (cliquables) ainsi que toutes leurs salles dédiées. Lors de la sélection d’une salle, une page Grafana s’ouvre avec le dernier relevé de consommation de la salle, sa moyenne de consommation sur les 2000 derniers relevés, un graphique illustrant ces deux données et un historique des 10 derniers relevés	PAS OK
Restauration

Pré-requis	Lancer Firefox et être authentifié
Critère de succès / échec : / ▫ Excellent : tous les cas de test se sont déroulés sans le moindre problème / ▫ Bon : des erreurs sont apparues, mais ont pu être contournées / ▫ Moyen : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé / ▫ Faible : au moins un des cas n’a pas pu être réalisé et empêche la poursuite des tests		Approbation : / Faible
Commentaires : Le test n’est pas fonctionnel, il s’agissait d’un concept additionnel si le temps nous le permettait